task: remote-control-audit-fix

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26 14:44

status: in-progress

workflow: WF-REFACTOR (mở rộng — bao gồm cả bug fix bảo mật)

priority: P1

# PLAN MASTER: Khảo sát toàn hệ thống Remote Control — Sửa 41 phát hiện

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở steps/STEP-[N.M]-[tên].md.

## Mô tả

Sau khi khảo sát chỉ-đọc toàn bộ 3 project của hệ thống Remote Control CCU↔ZCU

(IPGS.RemoteControl.ZcuAgent, IPGS.RemoteControl.CcuClient, IPGS.RemoteControl.CcuUI),

đã phát hiện 41 vấn đề chia 4 nhóm. User duyệt phạm vi: sửa toàn bộ 41 mục.

Quyết định phạm vi từ user (2026-07-26):

| Vấn đề | Quyết định |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Phạm vi fix | Toàn bộ 41 mục (Nhóm 1+2+3+4) |
| License (backdoor "ANHNV" + không enforce) | Chỉ báo cáo, KHÔNG đụng code — ghi nhận vào tài liệu |
| SSH password plaintext | Mã hoá bằng DPAPI + tự migrate file cũ |

Ràng buộc kỹ thuật DPAPI: app build cross-platform (win-x64;linux-x64) nhưng

System.Security.Cryptography.ProtectedData chỉ chạy trên Windows → implement DPAPI cho

Windows, trên Linux phải báo lỗi/cảnh báo rõ ràng, TUYỆT ĐỐI không im lặng ghi plaintext.

## Nguồn yêu cầu

User: "Tiến hành khảo sát, sau đó đề xuất cải tiến và sửa lỗi"

Khảo sát thực hiện bởi 3 subagent senior-developer chạy song song (chỉ-đọc)

Workflow: WF-REFACTOR mở rộng — SD (khảo sát) → SD (fix theo project) → TL (review + build) → Docs

## Danh mục 41 phát hiện

### 🔴 Nhóm 1 — Mất dữ liệu / hỏng chức năng (6)

| ID | Vị trí | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| A1 | CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:195 | Xóa cron job → echo "a\nb" không dịch \n → hỏng toàn bộ crontab |
| A2 | CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs:126 | Clone profile quên copy MacAddress → mất MAC, hỏng WoL |
| A3 | CcuUI/Services/SessionRecorder.cs:39 + RemoteScreenWindow.axaml.cs:83 | Race Dispose(UI) vs AddFrame(TCP thread) → ObjectDisposedException giết receive-loop |
| A4 | CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs:197 | WaitForExit(30000) đồng bộ trên UI thread → treo UI 30s |
| A5 | CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:77 | ./~/{file} — ~ không expand → cài .sh/.run luôn fail |
| A6 | CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:311 | "Add Session" mở main window làm dialog, không nhận kết quả → không thêm được session |

### 🔴 Nhóm 2 — Bảo mật (7)

| ID | Vị trí | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| S1 | CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:73,114,117,128, ZcuRemoteInstallerService.cs:89,161, KioskDeployService.cs:178 | Command injection — tham số nội suy vào bash -c '...' không escape, chạy dưới sudo |
| S2 | ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:251-280 | Process.Start với input client (chat/clipboard), quoting ad-hoc, không cap độ dài |
| S3 | CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:213 + BulkActionWindow.axaml.cs:179 | Password pipe vào mọi lệnh kể cả không sudo; lộ qua ps -ef |
| S4 | ZcuAgent/appsettings.json + Auth/AuthManager.cs:44 | Mặc định 0.0.0.0/0; list rỗng = allow-all; không fail-fast token placeholder |
| S5 | CcuUI/Services/LicenseManagerService.cs:62 | Backdoor key cứng "ANHNV" — KHÔNG SỬA theo quyết định user, chỉ ghi tài liệu |
| S6 | CcuUI/App.axaml.cs:12 | License không được enforce — KHÔNG SỬA, chỉ ghi tài liệu |
| S7 | CcuClient/ComputerProfileStore.cs:189 + ComputerProfile.cs:40 | SSH password + token plaintext → mã hoá DPAPI + migrate |

### 🟠 Nhóm 3 — Leak / Race / DoS (9)

| ID | Vị trí | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| L1 | CcuClient/RemoteControlClient.cs:224-300 | Rò socket + NetworkStream mỗi lần reconnect fail (không dispose ở path lỗi handshake) |
| L2 | ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:263 | xclip daemonize → WaitForExit timeout, Process không dispose → leak fd; block thread-pool 1s |
| L3 | ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:149-208 | Không write timeout; heartbeat trong loop bị chặn → slow-reader chiếm slot, timeout không fire |
| L4 | CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:184-235 | 6 hàm Decode* không validate độ dài payload → rớt session / log-spam |
| L5 | CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs:331-359 | Dispatcher.Post queue chạy sau Dispose → leak ~8MB WriteableBitmap/session |
| L6 | CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:125 | Closed dispose _sftpClient khi background task còn dùng → NRE/ObjectDisposed race |
| L7 | CcuUI/Views/ConnectionEntryWindow.axaml.cs:41,110 | Mỗi keystroke → probe lại toàn bộ máy, không debounce/cancel → bão probe, kết quả cũ đè mới |
| L8 | ZcuAgent/Interop/X11ErrorTracker.cs:92 | Cờ ShmErrorOccurred toàn cục bị lỗi XTest thread khác set → false fallback XGetImage |
| L9 | ZcuAgent/Capture/X11ScreenCapturer.cs:141 | Torn read ScreenSize giữa capture/receive thread → clamp toạ độ sai |

### 🟡 Nhóm 4 — Chất lượng / hiệu năng (19)

| ID | Vị trí | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Q1 | ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:260,279 | catch {} nuốt lỗi im lặng |
| Q2 | ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:255 | Dead code nhánh Win32 trong service Linux |
| Q3 | ZcuAgent capture/encode path | Alloc byte[] mỗi frame → GC pressure, nên ArrayPool |
| Q4 | CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:120-137 | Config JSON dựng bằng nội suy chuỗi trong heredoc → hỏng JSON nếu token có "/newline |
| Q5 | CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:309 | Process.Start không dispose; WaitForExit timeout → orphan process |
| Q6 | CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:216 | using var cmd rồi return cmd → trả object đã Dispose |
| Q7 | CcuClient/ComputerProfileStore.cs:180 | File.WriteAllText không atomic → crash = hỏng/mất toàn bộ profile |
| Q8 | CcuClient/ComputerProfileStore.cs:156 | Load nuốt exception im lặng → mất profile không cảnh báo |
| Q9 | CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:88,101,111,121 | Length prefix cast (ushort) → truncation khi >65535 byte |
| Q10 | CcuClient/Services/WakeOnLanService.cs:35 | MAC validate ném FormatException thay vì ArgumentException |
| Q11 | CcuClient/ComputerStatusChecker.cs:28-52 | Mutation cross-thread → PropertyChanged raise off UI-thread |
| Q12 | CcuClient (3 service) | Logic escape password lặp 3 nơi → gom về helper ShellQuote dùng chung |
| Q13 | CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:140,153 | Thêm cron job bọc "..." → $/backtick bị shell expand |
| Q14 | CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:351 + RemoteCommandWindow | Xóa file/rm -rf không có dialog xác nhận; lỗi bị catch {} nuốt |
| Q15 | CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs:255 | completed++ không Interlocked → progress đếm sai |
| Q16 | CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs | Đóng window không Cancel() CTS → scan 254 IP chạy ngầm |
| Q17 | CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:105 | Chỉ dispose _sftpClient khi IsConnected → connect fail thì leak |
| Q18 | CcuUI/Views/HealthMonitorWindow.axaml.cs | Mở kết nối SSH mới mỗi 5s thay vì giữ 1 kết nối |
| Q19 | CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:101 + tab ẩn | Chấm trạng thái là text tĩnh luôn xanh; tab ẩn vẫn decode JPEG full-rate |

Ghi chú: CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml:109 (PlaceholderText trên plain TextBox)

và RemoteScreenWindow.axaml.cs:136 (recorder lấy độ phân giải 1 lần) được gộp xử lý trong Bước 4.2.

## Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ⬜/🔄 chạy tách session bằng Agent subagent (môi trường LOCAL).

Chạy tuần tự — không song song hoá, vì 3 project phụ thuộc nhau (ZcuAgent → CcuClient, CcuUI → CcuClient),

build đồng thời sẽ tranh chấp thư mục obj/ của project chung.

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 1.1 | Fix CcuClient + Protocol — L1, L4, A5, S1(phần CcuClient), S7(DPAPI), Q4-Q12 | Senior Developer | ✅ | steps/STEP-1.1-ccuclient-fix.md | 2026-07-26 14:08 |
| 2.1 | Fix ZcuAgent — S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1, Q2, Q3 | Senior Developer | ✅ | steps/STEP-2.1-zcuagent-fix.md | 2026-07-26 14:19 |
| 3.1 | Fix CcuUI phần 1 (critical) — A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19 | Senior Developer | ✅ | steps/STEP-3.1-ccuui-critical-fix.md | 2026-07-26 14:32 |
| 3.2 | Fix CcuUI phần 2 (security/quality) — S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18 | Senior Developer | ✅ | steps/STEP-3.2-ccuui-quality-fix.md | 2026-07-26 14:44 |
| 4.1 | Tech Lead review toàn bộ + build sạch cả 3 project (win-x64 + linux-x64) | Tech Lead | ⬜ | steps/STEP-4.1-review-verify.md | - |
| 5.1 | Đồng bộ tài liệu — GOTCHAS, lessons, CODE-GRAPH, ghi nhận vấn đề License không sửa | Senior Developer | ⬜ | steps/STEP-5.1-docs-sync.md | - |

## Artifacts dự kiến

[ ] Code fix trong 3 project (không tạo project mới)

[ ] .claude/GOTCHAS.md — entry mới cho các lỗi ngầm phát hiện

[ ] C:\Users\nguye\.claude\lessons\ — lesson mới + cập nhật LESSONS-LOG.md

[ ] code-graph/CODE-GRAPH.md + .pdf — cập nhật nếu đổi interface/API

[ ] docs/bugs/BUG-remote-control-audit-2026-07-26.md — báo cáo khảo sát đầy đủ 41 mục

[ ] Ghi nhận vấn đề License (S5, S6) vào tài liệu — không sửa code

## Blockers

Không có.

## Quyết định / Ghi chú tổng

1.	License (S5, S6) KHÔNG sửa theo quyết định user — có thể backdoor "ANHNV" là cố ý cho nội bộ.

Chỉ ghi nhận vào docs/bugs/ để user tự quyết sau.

2.	DPAPI cross-platform: Windows dùng ProtectedData; Linux KHÔNG có DPAPI →

phải báo lỗi/cảnh báo rõ, không im lặng fallback plaintext.

3.	Chạy tuần tự, không song song: 3 project phụ thuộc nhau qua CcuClient,

build song song tranh chấp obj/.

4.	Mỗi bước phải build sạch project của mình trước khi commit — không đẩy lỗi build sang bước sau.

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Cập nhật | Agent |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------- |
| 2026-07-26 13:57 | Plan tạo mới sau khảo sát 3 project (41 phát hiện); user duyệt phạm vi toàn bộ + giữ license + DPAPI | Dispatcher |
| 2026-07-26 14:08 | Bước 1.1 Done — fix 15 mục CcuClient, build 0 error/0 warning, commit 0146cb4 (chưa push, chờ review 4.1) | Senior Developer |
| 2026-07-26 14:19 | Bước 2.1 Done — fix 9 mục ZcuAgent + xác nhận L4, build 0 error/0 warning, commit 1ab4f03 (chưa push). Lưu ý: appsettings.json bị hook chặn — default AllowedClientIPs cần user duyệt ở bước 4.1 | Senior Developer |
| 2026-07-26 14:32 | Bước 3.1 Done — fix 9 mục critical CcuUI (A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19) + 2 mục gộp; tạo mới SessionPickerWindow (A6, không đụng ConnectionEntryWindow); PlaceholderText verify-giữ-nguyên (GOTCHA G011: Avalonia 12 Watermark obsolete); build 0 error, commit 58909eb (chưa push) | Senior Developer |
| 2026-07-26 14:44 | Bước 3.2 Done — fix 7 mục security/quality CcuUI (S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18); S3: password sudo qua STDIN channel (CreateInputStream), bỏ KIOSK_SUDO_PASS; tạo mới ConfirmDeleteDialog (Q14, §20.4); build 0 error / 19 warning baseline, commit 8b0aaa3 (chưa push). Đề xuất 4.1: nâng ShellQuote public + helper sudo dùng chung | Senior Developer |

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped