step: 2.1

title: Fix IPGS.RemoteControl.ZcuAgent — S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1, Q2, Q3

agent: senior-developer

status: done

completed_at: 2026-07-26 14:19

commit: 1ab4f03

# STEP 2.1 — Fix ZcuAgent (9 mục audit)

## Nhiệm vụ

Sửa 9 phát hiện trong project IPGS.RemoteControl.ZcuAgent theo plan MASTER:

S2, S4 (bảo mật), L2, L3, L8, L9 (leak/race/DoS), Q1, Q2, Q3 (chất lượng/hiệu năng).

Kèm xác nhận L4 phía ZcuAgent (ProtocolException từ decoder — Bước 1.1 đã đổi MessageCodec).

## Đã làm

| Mục | Fix | File |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| S2 🔴 | Chat/clipboard: ProcessStartInfo.ArgumentList (mỗi arg 1 phần tử argv, không quoting thủ công); cap chat 4.096 chars (truncate + warn), clipboard 262.144 chars (reject + warn); thêm flag EnableDesktopIntegration (default true) tắt được cả notify-send lẫn xclip | Net/ClientSession.cs, AgentOptions.cs |
| S4 🔴 | Fail-fast khởi động: Token rỗng hoặc bắt đầu REPLACE_WITH → LogCritical + throw TRƯỚC khi mở listener. IsIpAllowed: list rỗng = deny-all (đảo semantics allow-all cũ) + log hướng dẫn. Startup warning nổi bật khi whitelist chứa 0.0.0.0/0/::/0 | RemoteControlHostedService.cs (inject IOptions<AgentOptions>, thêm ValidateSecurityConfig()), Auth/AuthManager.cs |
| L2 🔴 | notify-send/xclip → 2 helper async (ShowChatNotificationAsync, SetClipboardAsync): using var proc, WriteAsync + WaitForExitAsync với CancelAfter 2s — không còn chặn receive-loop, không leak Process/fd. xclip daemonize → hết grace period thì release handle, KHÔNG kill (kill sẽ mất clipboard). notify-send treo → kill tree | Net/ClientSession.cs |
| L3 🔴 | WriteAsync bọc CancelAfter(WriteTimeoutMs=10s) → timeout ném IOException "slow or stalled reader" (NetworkStream.WriteTimeout KHÔNG áp dụng cho async write). Tách check PONG-timeout ra task riêng RunHeartbeatWatchdogAsync (poll 1s, không ghi network) — luôn fire được kể cả khi capture loop kẹt trong WriteAsync. PING vẫn gửi từ capture loop | Net/ClientSession.cs |
| L4 🟠 | Xác nhận: ProtocolException từ decoder (kể cả AUTH dị dạng trong DoAuthAsync) propagate lên RunAsync → catch riêng LogWarning + đóng session gọn (đã có sẵn từ trước, đúng thiết kế). Thêm comment chốt hành vi ở cuối receive-loop để không ai "sửa nhầm" sau này. Build lại ZcuAgent với MessageCodec mới: 0 error 0 warning | Net/ClientSession.cs |
| L8 🟠 | X11ErrorTracker thêm ShmMajorOpcode (volatile int, -1 = chưa biết). OnX11Error chỉ set ShmErrorOccurred khi request_code == ShmMajorOpcode; opcode chưa biết HOẶC parse event fail → conservative set cờ (giữ nguyên khả năng chống crash XShmAttach BadAccess 2026-07-23). Capturer đăng ký opcode qua XQueryExtension("MIT-SHM") (P/Invoke mới) ngay sau XShmQueryExtension | Interop/X11ErrorTracker.cs, Interop/X11Interop.cs, Capture/X11ScreenCapturer.cs |
| L9 🟠 | ScreenSize publish qua ScreenSizeHolder record immutable + field volatile → đọc/ghi là 1 phép gán reference nguyên tử, hết torn read W-mới/H-cũ. ClientSession clamp chuột đọc ScreenSize đúng 1 lần vào local (trước đây đọc 2 lần riêng cho Width/Height) | Capture/X11ScreenCapturer.cs, Net/ClientSession.cs |
| Q1 🟡 | 2 chỗ catch {} → helper có LogWarning/LogDebug đầy đủ | Net/ClientSession.cs |
| Q2 🟡 | Xóa dead code nhánh PlatformID.Win32NT gọi msg | Net/ClientSession.cs |
| Q3 🟡 | Reuse buffer thay vì alloc mỗi frame: X11ScreenCapturer._pixelBuffer (grow-only, GC.AllocateUninitializedArray) + JpegEncoder._jpegBuffer; IFrameEncoder.EncodeJpeg đổi chữ ký byte[]? → ReadOnlyMemory<byte> (empty = fail). An toàn vì capture loop đơn luồng, frame tiêu thụ đồng bộ, v1 chỉ 1 session. Docs GOTCHA về buffer reuse ghi rõ trong Interfaces.cs. KHÔNG đụng `MessageCodec` (thuộc CcuClient đã commit) — alloc new byte[24+jpeg.Length]/frame trong EncodeFrameJpeg vẫn còn, để bước 4.1 quyết | Capture/X11ScreenCapturer.cs, Capture/JpegEncoder.cs, Interfaces.cs, Net/ClientSession.cs |

## Verification

Lệnh:   dotnet build IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/IPGS.RemoteControl.ZcuAgent.csproj
Output: Build succeeded.  0 Warning(s)  0 Error(s)  (net8.0/linux-x64)
Kết luận: Pass

## Quyết định quan trọng

1.	`appsettings.json` KHÔNG sửa được — hook config-protection.js chặn Edit (file thuộc danh sách config bảo vệ). S4 được xử lý hoàn toàn bằng source code (fail-fast token + deny-on-empty + warning catch-all). Default "AllowedClientIPs": ["0.0.0.0/0"] vẫn nằm trong file config → runtime hiện tại vẫn allow-all IP nhưng có warning nổi bật lúc khởi động, và agent không thể chạy với token placeholder nữa. Việc đổi default config sang [] cần user xác nhận (bước 4.1 trình user).

2.	Semantics đảo chiều: AllowedClientIPs rỗng trước = allow-all, giờ = deny-all. Deployment nào đang cố ý để rỗng sẽ bị từ chối kết nối — breaking change có chủ đích (security), cần ghi vào release note.

3.	xclip không bị kill khi quá grace period — daemonize là hành vi đúng của xclip (giữ selection); kill sẽ xoá clipboard vừa set. Chỉ release Process handle.

4.	Q3 dùng buffer reuse thay ArrayPool: capture loop đơn luồng + tiêu thụ đồng bộ → 1 buffer grow-only đơn giản hơn, 0 alloc/frame, không cần điểm Return() (ArrayPool sai chỗ trả = bug khó thấy hơn).

5.	EnableDesktopIntegration default true để giữ behavior parity; site nhạy cảm tự tắt qua config.

## Artifact

9 file source đã sửa trong IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/ (xem bảng trên)

Commit: 1ab4f03 (chưa push — chờ review bước 4.1)

## Handoff Log — bước sau cần biết

Đã làm: Fix xong 9 mục ZcuAgent (S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1-Q3) + xác nhận L4. Build IPGS.RemoteControl.ZcuAgent 0 error 0 warning với MessageCodec mới của bước 1.1. Commit 1ab4f03, chưa push.

File/module đã đổi: Net/ClientSession.cs (nhiều nhất), RemoteControlHostedService.cs, Auth/AuthManager.cs, AgentOptions.cs, Capture/X11ScreenCapturer.cs, Capture/JpegEncoder.cs, Interfaces.cs, Interop/X11ErrorTracker.cs, Interop/X11Interop.cs.

Quyết định quan trọng: (1) appsettings.json bị hook config-protection chặn — default 0.0.0.0/0 VẪN CÒN trong config, bước 4.1 PHẢI trình user xác nhận đổi sang [] (source đã sẵn sàng deny-on-empty). (2) IFrameEncoder.EncodeJpeg đổi chữ ký sang ReadOnlyMemory<byte> — chỉ dùng nội bộ ZcuAgent, không ảnh hưởng CcuClient/CcuUI. (3) AllowedClientIPs rỗng giờ = deny-all (breaking, có chủ đích).

Bước sau cần biết:

Bước 3.1/3.2 (CcuUI): KHÔNG liên quan file ZcuAgent nào — không đụng.

Bước 4.1 (review): (a) còn tồn đọng Q3 phần MessageCodec.EncodeFrameJpeg alloc new byte[24+len]/frame — thuộc CcuClient, cố tình bỏ qua theo chỉ đạo; (b) quyết định + xin user duyệt sửa appsettings.json AllowedClientIPs → []; (c) fail-fast token nghĩa là chạy thử agent với config mẫu sẽ THROW ngay — khi smoke test phải set token thật; (d) CapturedFrame.PixelData và kết quả EncodeJpeg giờ là buffer reuse — nếu tương lai thêm consumer async/multi-session phải copy ra trước.

Bước 5.1 (docs): CODE-GRAPH hiện mô tả workspace cũ (không có 3 project RemoteControl) — cần cập nhật tổng thể ở bước 5.1; interface IFrameEncoder đã đổi chữ ký.