step: 4.1

title: Tech Lead review toàn bộ + build verify 3 project

agent: Tech Lead

status: done

completed_at: 2026-07-26 14:53

commits: [de981cf]

# STEP 4.1 — Tech Lead review + build verify (4 commit: 0146cb4, 1ab4f03, 58909eb, 8b0aaa3)

## 1. Kết quả build (verify độc lập, không tin build tự báo)

| Project | Cấu hình | Error | Warning | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPGS.RemoteControl.CcuClient | Release | 0 | 0 | Build lại sau review fix de981cf — vẫn 0/0 |
| IPGS.RemoteControl.ZcuAgent | Release | 0 | 0 |  |
| IPGS.RemoteControl.ZcuAgent | publish `-r linux-x64` | 0 | 0 | Publish thành công ra temp/review-4.1/zcuagent-publish |
| IPGS.RemoteControl.CcuUI | Release (default) | 0 | 456* |  |
| IPGS.RemoteControl.CcuUI | Release -r linux-x64 | 0 | 456* |  |
| IPGS.RemoteControl.CcuUI | Release -r win-x64 | 0 | 456* |  |

\ 456 warning ≠ regression. Breakdown: 870 lượt `CS1591` (thiếu XML doc — phần lớn từ project tham chiếu ngoài `E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI\KztekComponentAvalonia`), 34 `AVLN5001` (Watermark obsolete — pre-existing, xem GOTCHA G011), 6 `CS8602/8603/8604` (2 trong KztekComponentAvalonia, 1 trong `LicenseManagerService.cs` — file KHÔNG đụng theo quyết định user). Không có warning mới nào phát sinh từ 4 commit fix.* Con số "19 warning baseline" của bước 3.1/3.2 là đếm theo incremental build; full rebuild đếm cả project tham chiếu ngoài.

## 2. Bảng review từng nhóm (thứ tự: correctness > security > behavior parity > maintainability > style)

| Nhóm | Verdict | Ghi chú review |  |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |  |
| L3 watchdog PONG tách task riêng (ZcuAgent) | ✅ PASS | Không race mới: _lastPongTicks Interlocked cả 2 phía; watchdog chỉ return (không write) → WhenAny + CancelAsync + WhenAll đóng sạch cả 3 task; sessionCts là using, không leak. WriteAsync CancelAfter 10s convert timeout → IOException (phân biệt đúng với session-cancel qua when (!ct.IsCancellationRequested)). |  |
| L8 scope lỗi X11 SHM theo opcode | ✅ PASS | Khả năng chống crash 2026-07-23 KHÔNG mất: (1) opcode chưa biết (−1) → flag mọi error (conservative); (2) parse XErrorEvent fail → flag (catch đặt ShmErrorOccurred = true); (3) handler vẫn return 0 chặn exit() của Xlib. Chỉ khi opcode ĐÃ đăng ký qua XQueryExtension("MIT-SHM") mới lọc — đúng thiết kế. |  |
| S7 DPAPI SecretProtector | ✅ PASS | Migrate đúng: plaintext cũ (không prefix enc:v1:) đọc nguyên vẹn → tự mã hoá ở lần Persist kế (CloneForStorage — không mutate object runtime). Linux: cảnh báo NỔI BẬT 1 lần (Interlocked guard), unprotect giá trị enc:v1: trên Linux → trả rỗng + log, KHÔNG im lặng. Không log password ở bất kỳ path nào (chỉ log ex.Message của DPAPI). Decrypt fail → trả rỗng, không ném → không mất cả danh sách profile. Q7 atomic write (tmp + Move overwrite) + Q8 backup .corrupt-* đạt. |  |
| S3 sudo password qua STDIN channel (CcuUI ×2 window) | ✅ PASS | Password không còn xuất hiện trong command line lẫn env → không lộ qua ps -ef//proc/*/environ. SudoPattern chỉ match sudo ở vị trí lệnh (^ hoặc sau `; & \ | () — không phá lệnh chứa chuỗi "sudo" trong literal. Mỗi sudo -S -p ''` được feed đúng 1 dòng. Edge case chấp nhận được: lệnh không-sudo tự đọc stdin không bị pipe nhầm password (chỉ pipe khi có sudo). |
| S1/Q12 ShellQuote whitelist | ⚠️ PASS-sau-fix | 1 lỗi thật (đã tự fix, commit `de981cf`): FileNameRegex từ chối ~ — tên .deb chuẩn Debian chứa ~ trong version (pkg_1.0~rc1_amd64.deb) → nhánh cài đặt fail oan. Fix: cho phép ~ và % (trừ ký tự đầu — vẫn alphanumeric, không tilde-expand/option-injection; cả 2 vô hại trong "$HOME/..." bên trong bash -c '...'). g++ với + đã pass từ đầu. Username regex khớp chuẩn useradd. Quote() strip newline có chủ đích (SSH command 1 dòng) — documented. |  |
| A1/Q13 crontab qua printf | ✅ PASS | KHÔNG dính bẫy % của printf: chuỗi user nằm ở vị trí argument (printf '%s\n' '<arg>'), format string cố định — % trong argument là literal. Single-quote giữ nguyên $/backtick/newline. Xóa job cuối cùng → crontab -r (đúng, printf '' sẽ fail crontab). ExitStatus được kiểm tra, lỗi không còn nuốt im lặng. |  |
| L5/A3 dispose bitmap + recorder | ✅ PASS | Không double-dispose: SessionRecorder.Dispose idempotent (_disposed guard trong lock); window gán _recorder = null TRƯỚC rồi dispose, receive-thread đọc snapshot local. Không deadlock: 1 lock duy nhất, không callback trong lock. L5: cờ _disposed volatile set trước unsubscribe; lambda Dispatcher.Post tự dispose bitmap khi VM chết. Bonus hợp lệ: dừng ghi khi ZCU đổi độ phân giải (AVI header cố định). |  |
| A5 ./~/{file} → "$HOME/{file}" | ✅ PASS | Kết hợp validate filename — đúng và an toàn. |  |
| S4 deny-by-default + fail-fast token (ZcuAgent) | ✅ PASS | List rỗng → deny-all + warning; token placeholder → LogCritical + throw trước khi mở listener; 0.0.0.0/0 tường minh → warning nổi bật. |  |
| S2/L2/Q1/Q2 notify-send/xclip qua ArgumentList (ZcuAgent) | ✅ PASS | ArgumentList = 1 argv element, không quoting tay; Process luôn dispose; xclip daemonize → release handle KHÔNG kill tree (giữ clipboard) — gotcha documented đúng. Cap chat 4K/clipboard 256K. Có cờ EnableDesktopIntegration tắt hẳn. |  |
| L9/Q3 ScreenSize atomic + buffer reuse (ZcuAgent) | ✅ PASS | Holder record + volatile = publish atomic. Buffer reuse (pixel + jpeg) an toàn vì single-threaded capture loop, consume đồng bộ — GOTCHA ghi rõ trong Interfaces.cs. |  |
| L1/L4/Q9 reconnect leak + decode validate (CcuClient) | ✅ PASS | try/catch bọc từ ConnectAsync → CloseConnectionAsync idempotent (Interlocked.Exchange null). 8 decoder có RequireMinLength + length-consistency → ProtocolException; 4 encoder có RequireU16Length. DecodeAuthFail giữ lenient (Math.Min) — chấp nhận được, path thông báo lỗi. |  |
| L6/L7/Q14–Q18 CcuUI quality | ✅ PASS | L6 acquire/release đếm op trên UI thread — đúng vì Acquire trước Task.Run, Release sau await. L7 debounce 300ms + cancel batch cũ, không dispose CTS in-flight (tránh ObjectDisposedException) — đúng. Q14 ConfirmDeleteDialog tách file riêng (§20.4 tuân thủ). Q15 Interlocked.Increment dùng giá trị trả về. Q18 giữ 1 SSH connection + tự reconnect khi rớt + dispose ở op cuối. |  |
| A2/A4/A6/Q16/Q19 CcuUI critical | ✅ PASS | A2 clone đủ mọi field persist (đối chiếu đúng chủng bug d1ab288). A4 WaitForExitAsync + kill tree khi timeout. A6 SessionPickerWindow mới — đúng hướng (không biến main window thành dialog). Q19 IsRenderPaused volatile, chấm trạng thái bind StatusBrush thật. |  |

## 3. Lỗi Tech Lead tự fix

| # | Commit | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 1 | de981cf | ShellQuote.FileNameRegex thêm ~ % vào whitelist (trừ ký tự đầu) — bản cũ từ chối oan tên .deb hợp lệ chứa ~ trong version. Build lại CcuClient: 0 error / 0 warning. |

## 4. Quyết định 3 đề xuất tồn đọng

| # | Đề xuất | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng ShellQuote → public + helper sudo-stdin dùng chung (bỏ ~45 dòng trùng ở 2 window CcuUI) | TECH-DEBT — TD-1, không làm trong bước này | Refactor đụng 3 file ngay trước push làm tăng rủi ro regression cho code vừa review PASS; duplication đã được comment tham chiếu chéo rõ ràng. Giao thành task refactor riêng (WF-REFACTOR nhỏ) sau khi đợt fix này lên. |
| 2 | Q3 tồn đọng: MessageCodec.EncodeFrameJpeg alloc byte[24+len] mỗi frame | TECH-DEBT — TD-2, không làm | Fix đúng cách cần đổi ownership/signature WriteMessageAsync (ArrayPool rent/return xuyên async boundary) — thay đổi API protocol codec, vượt scope review. Mức alloc này (1 mảng/frame, đã có buffer reuse ở capture+encode) không phải hot-spot nghiêm trọng. |
| 3 | Bỏ KIOSK_SUDO_PASS env ở CcuUI có phá deploy script? | XÁC NHẬN AN TOÀN | Grep toàn repo: chỉ scripts/linux-kiosk/2-configure-system.sh đọc biến này, và nó chạy qua KioskDeployService (CcuClient) — service này vẫn set KIOSK_SUDO_PASS. CcuUI chỉ bỏ ở RemoteCommand/BulkAction (lệnh ad-hoc). ⚠️ Caveat nhỏ: user chạy TAY script kiosk qua RemoteCommandWindow sẽ không còn env này — hàm _sudo() trong script fallback sudo thường (có thể hỏi TTY). Ghi vào tài liệu bước 5.1. |

## 5. Tình trạng `appsettings.json` (ZcuAgent) — CẦN USER QUYẾT

File IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/appsettings.json vẫn còn "AllowedClientIPs": ["0.0.0.0/0"] + token placeholder — hook config-protection chặn sửa, đã xác nhận lại hiện trạng (không bypass hook). Code đã phòng thủ đủ: token placeholder → fail-fast từ chối start; 0.0.0.0/0 → warning nổi bật; list rỗng → deny-all. Khuyến nghị cho Dispatcher hỏi user: cho phép sửa file này thành "AllowedClientIPs": [] (deny-by-default thật sự) hoặc CIDR mạng nội bộ cụ thể — hoặc chấp nhận giữ nguyên vì đây là file mẫu, installer (ZcuRemoteInstallerService) luôn ghi đè config thật khi deploy.

## 6. Verdict tổng

PASS — approve merge (sau khi user duyệt). 4 commit fix + 1 commit review fix, cả 3 project build 0 error trên mọi RID áp dụng, không warning mới. Chưa push — chờ user xác nhận cuối cùng.

License S5/S6: xác nhận code license KHÔNG bị đụng — đúng quyết định user (kiểm tra diff: LicenseManagerService.cs, App.axaml.cs không xuất hiện trong changeset).

## Handoff Log — bước sau cần biết (5.1 đồng bộ tài liệu)

Đã làm: Build verify 3 project (Release + linux-x64 publish ZcuAgent + win-x64/linux-x64 CcuUI) đều 0 error; review toàn bộ diff 9586c4b..HEAD theo 7 trọng tâm rủi ro cao — tất cả PASS; tự fix 1 lỗi ShellQuote (de981cf); quyết định TD-1/TD-2 tech-debt, xác nhận bỏ KIOSK_SUDO_PASS ở CcuUI an toàn.

File/module đã đọc hoặc đổi: Đổi duy nhất IPGS.RemoteControl.CcuClient/ShellQuote.cs (regex nội bộ, KHÔNG đổi signature). Đọc toàn bộ diff 36 file của 4 commit.

Thay đổi interface/API cần cập nhật CODE-GRAPH: CÓ — từ các bước trước (không phải 4.1): (1) IFrameEncoder.EncodeJpeg đổi trả về byte[]? → ReadOnlyMemory<byte>; (2) ComputerStatusChecker.ProbeAsync thêm param Action<Action>? uiDispatch; (3) ZcuRemoteInstallerService.ExecuteCommand trả SshCommand → string; (4) class mới: ShellQuote, SecretProtector (CcuClient), SessionPickerWindow, ConfirmDeleteDialog (CcuUI); (5) AgentOptions thêm EnableDesktopIntegration; (6) dependency mới System.Security.Cryptography.ProtectedData 8.0.0 (CcuClient); (7) X11ErrorTracker.ShmMajorOpcode + P/Invoke XQueryExtension mới; (8) SessionRecorder thêm property Width/Height. Lưu ý: code-graph/CODE-GRAPH.md hiện chưa tồn tại — bước 5.1 tạo mới theo §17.1.

Đáng ghi GOTCHAS/lessons: (a) Bẫy printf % KHÔNG áp dụng khi user string ở vị trí argument của printf '%s\n' — chỉ nguy hiểm khi làm format string; (b) tên file .deb Debian hợp lệ chứa ~/% — whitelist filename phải tính đến (lỗi de981cf); (c) full rebuild đếm warning cả project tham chiếu ngoài (KztekComponentAvalonia) — baseline warning phải đo bằng cùng chế độ build; (d) xclip daemonize → không được kill process tree sau timeout (mất clipboard); (e) NetworkStream.WriteTimeout KHÔNG áp dụng cho async write — phải CancelAfter.

Bước sau cần biết: KHÔNG push — chờ user. Vấn đề appsettings.json (mục 5) cần Dispatcher hỏi user. TD-1/TD-2 ghi vào tài liệu tech-debt. Caveat KIOSK_SUDO_PASS (mục 4.3) ghi vào docs. License S5/S6 giữ nguyên — ghi nhận tài liệu tại docs/bugs/BUG-remote-control-audit-2026-07-26.md.