step: 3.4

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: tech-lead

status: done

completed_at: 2026-07-23 09:24

# STEP 3.4 — Tech Lead review CCU client + UI + integration

## Input nhận

Từ STEP-3.3 Handoff Log — CcuClient (ceffc627), CcuUI (17e94016), integration IPGSUseCam (eef68016).

## Nhiệm vụ

Review toàn bộ CCU-side + tự fix bug rõ ràng nhỏ; build sạch cả 3 project; xác nhận không đụng IPGS.Object/KztekComponentAvalonia; giao demo cho UXR/QA.

## Definition of Done

[x] dotnet build IPGSUseCam.csproj PASS 0 Error (transitively build CcuClient + CcuUI). Warnings 17 (pre-existing, không mới).

[x] Scale toạ độ mouse tính đúng — MapToZcuCoords xử lý letterbox: so sánh controlAspect vs imageAspect, tính imageW/imageH theo Stretch.Uniform, offset căn giữa (controlW-imageW)/2, clamp về [0, imageW-1] trước khi chia tỷ lệ về screenW/screenH. Không lệch offset khi ảnh không full-fill.

[x] Memory leak FrameReceived — PHÁT HIỆN VÀ TỰ FIX: CurrentFrame = wb gán bitmap mới mỗi frame nhưng KHÔNG dispose bản cũ → WriteableBitmap giữ native pixel buffer (~8 MB × 15 fps ≈ 120 MB/s allocation, GC không kịp). Sửa: Dispatcher.UIThread.Post(() => { var old = CurrentFrame; CurrentFrame = wb; old?.Dispose(); }) — gán mới trước rồi dispose bản cũ trên UI thread (tránh race với render). Bổ sung CurrentFrame?.Dispose() cuối Dispose(). Rebuild PASS. SKBitmap (skBmp và converted) đã đúng — using + mustDispose trong finally.

[x] RemoteScreenControl là UserControl riêng (Views/RemoteScreenControl.axaml + .axaml.cs), Window chỉ host + xử lý toolbar. Tuân thủ §20.4.

[x] IPGSUseCam chỉ có: <ProjectReference> tới CcuUI (+1 dòng csproj), menu item mới trong MainWindow.axaml (+4 dòng), handler OnRemoteZcuMenuClick mở RemoteZcuConnectionDialog (+7 dòng MainWindow.axaml.cs), dialog mới RemoteZcuConnectionDialog.axaml/.axaml.cs (+99 dòng, hoàn toàn mới). git diff --stat 6dbda8a3..HEAD -- IPGSUseCam/ xác nhận tổng cộng 5 file, 110+/1-, không sửa business logic cũ.

[x] IPGS.Object/ và KztekComponentAvalonia/ — không có plan-commit nào chạm; commit 0b88e61a (Linux .deb + SkiaSharp→Avalonia camera + KzMenu theme) không thuộc plan này, là công việc song song của user.

[x] Ghi lesson gotcha avalonia/avalonia-writeablebitmap-binding-not-disposed-leak.md + cập nhật INDEX.md + LESSONS-LOG.md (entry 82).

## Đã làm

1.	Build IPGSUseCam.csproj (bao trùm cả CcuClient + CcuUI qua ProjectReference) — PASS 0 Error, 17 Warnings pre-existing.

2.	Đọc RemoteScreenViewModel.cs:

Verify MapToZcuCoords — công thức letterbox-aware đúng, có clamp biên; throttle 60 Hz + delta ≥ 2 px cho MOUSE_MOVE khớp TDD §14.

Phát hiện leak: CurrentFrame gán new WriteableBitmap mỗi frame, bản cũ không Dispose → chỉ chờ finalizer.

Fix leak (2 chỗ: OnFrameReceived UI-thread post + Dispose()). Rebuild PASS.

3.	Đọc RemoteScreenControl.axaml.cs + RemoteScreenWindow.axaml.cs:

UserControl tách file riêng; Window chỉ host UserControl + xử lý OnOpened/OnClosed/OnDisconnectClick. §20.4 OK.

Pointer handlers ủy quyền toạ độ về ViewModel — testable, đúng separation.

4.	git diff --stat xác nhận phạm vi thay đổi ở IPGSUseCam đúng như 3.3, IPGS.Object và KztekComponentAvalonia không bị plan này đụng.

5.	Ghi lesson + convert DOCX (PDF fail do docx2pdf/Word — không block); cập nhật INDEX.md + LESSONS-LOG.md entry 82.

## Artifact

IPGS.RemoteControl.CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs — fix leak (OnFrameReceived + Dispose)

C:\Users\nguye\.claude\lessons\avalonia\avalonia-writeablebitmap-binding-not-disposed-leak.md (+ .docx)

C:\Users\nguye\.claude\lessons\INDEX.md — thêm entry

C:\Users\nguye\.claude\lessons\LESSONS-LOG.md — entry 82 (+ .docx đã regen)

## Quyết định quan trọng

1.	Fix leak in-place, không escalate: bug rõ ràng thuộc "vấn đề nhỏ có thể tự sửa" theo yêu cầu bước 3.4; không đổi API/kiến trúc, chỉ thêm dispose. Reviewer/Author (cùng session review) OK vì fix ≤ 15 dòng.

2.	Không tối ưu double-buffer WriteableBitmap ở v1: để lại như v1.1 optimization theo comment trong code. Fix leak là đủ cho demo và stress test.

3.	Không sửa IPGSUseCam thêm: đã có RemoteZcuConnectionDialog hoạt động; UI chi tiết (validate, remember last, đọc từ StaticPool.ZCU khi có field IP) để UXR/QA feedback rồi mới bổ sung.

## Handoff Log — bước sau cần biết

Đã làm: Review CCU-side PASS; tự fix bug memory leak WriteableBitmap trong RemoteScreenViewModel.OnFrameReceived + Dispose(); build sạch cả 3 project (CcuClient, CcuUI, IPGSUseCam); ràng buộc cứng (không đụng IPGS.Object/KztekComponentAvalonia/business logic cũ) tôn trọng đầy đủ; ghi lesson gotcha.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: IPGS.RemoteControl.CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs, Views/RemoteScreenControl.axaml.cs, Views/RemoteScreenWindow.axaml.cs.

Sửa: IPGS.RemoteControl.CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs (2 chỗ dispose bitmap cũ).

Quyết định quan trọng: fix leak in-place; hoãn tối ưu double-buffer sang v1.1.

Bước sau cần biết — cách chạy demo end-to-end:

A. Chuẩn bị ZCU-side (Linux):

1.	Cần Ubuntu 22.04 với X11 (WSL2 KHÔNG chạy được vì XTest/XShm cần X server thật, WSL2 default là Wayland/không có display). Dùng máy Linux thật hoặc VM (VirtualBox/VMware) với Ubuntu 22.04 Desktop.

2.	Copy folder IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/ sang máy Linux.

3.	Cài .NET 8 SDK trên Linux (sudo apt install dotnet-sdk-8.0).

4.	Build: cd IPGS.RemoteControl.ZcuAgent && dotnet build -c Release.

5.	Chỉnh appsettings.json: "AuthToken": "demo-token-1234", "ListenPort": 17600, "AllowedIPs": ["0.0.0.0/0"] (mở hết cho demo, siết lại sau).

6.	Chạy: dotnet run -c Release — agent listen 0.0.0.0:17600.

7.	Kiểm tra IP máy Linux: ip addr show | grep inet.

B. Chuẩn bị CCU-side (Windows, iPGSUseCam):

1.	Build IPGSUseCam như bình thường (đã có <ProjectReference> tới CcuUI, tự pull vào).

2.	Chạy IPGSUseCam.

3.	Menu "Hệ thống" → "Điều khiển ZCU từ xa..." → RemoteZcuConnectionDialog mở ra.

4.	Nhập: IP = IP máy Linux (VD 192.168.1.50), Port = 17600, Token = demo-token-1234 (khớp với appsettings.json ZCU).

5.	Click Kết nối → RemoteScreenWindow mở ra, tự connect. Trạng thái toolbar: Chưa kết nối (xám) → Đang kết nối (cam) → Đang xác thực (cam) → Đã kết nối (xanh lá).

6.	Màn hình ZCU stream qua ở ~10–15 fps. Click chuột trong vùng ảnh → ZCU nhận và inject qua XTest (verify: mở terminal trên ZCU và click vào đó, gõ phím không có trong sprint này — chỉ mouse).

7.	Close window → OnClosed gọi DisconnectAsync + Dispose — ZCU thấy client disconnect gracefully.

C. Điểm cần UXR (Bước 4.1) kiểm tra:

Layout RemoteScreenControl (letterbox căn giữa, ảnh không méo).

Toolbar trạng thái + màu dot (xám/cam/xanh/đỏ) rõ ràng, có nút Ngắt kết nối.

Error banner khi Faulted (AUTH_FAIL → "Token không hợp lệ..."; timeout/reconnect fail → "Không thể kết nối sau nhiều lần thử...").

Dialog RemoteZcuConnectionDialog UX (validate IP/port/token, Cancel/OK).

D. Điểm cần QA (Bước 4.2) kiểm tra:

Happy path connect → stream → disconnect.

Sai token → nhận AUTH_FAIL, KHÔNG auto-reconnect (đúng TDD §7).

Sai IP/port → reconnect có backoff, sau N lần bỏ (Max reconnect...).

Mouse click trong vùng ảnh → ZCU inject đúng toạ độ (test bằng cách click vào 1 button trên desktop ZCU, verify button được click).

Đóng window đột ngột (Alt+F4) → không leak, ZCU nhận disconnect.

RAM stability: sau fix leak, RAM phải ổn định sau ~30s streaming (không tăng đều nữa).

PING/PONG heartbeat (30s) — nếu 2 PONG timeout liên tiếp → client auto-reconnect.

## Commit

Hash: [chưa commit — theo yêu cầu "KHÔNG tự commit/push"]

Đã push: không

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped