title: Sổ Tech-Debt — Remote Control Tool

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

owner: Tech Lead

# TECH-DEBT — Remote Control Tool (CCU↔ZCU)

Ghi nhận nợ kỹ thuật đã được Tech Lead quyết định HOÃN có chủ đích (không phải bỏ quên).

Mỗi mục xử lý qua WF-REFACTOR riêng khi đến lượt.

## Danh sách đang mở

### TD-1 — Nâng `ShellQuote` thành `public` + helper sudo-stdin dùng chung

Nguồn: Tech Lead review Bước 4.1, plan PLAN-remote-control-audit-fix-2026-07-26 (2026-07-26)

Hiện trạng: IPGS.RemoteControl.CcuClient/ShellQuote.cs là internal; logic pipe password sudo qua STDIN (sudo -S -p '' + SudoPattern) bị lặp ~45 dòng ở 2 window CcuUI (RemoteCommandWindow.axaml.cs, BulkActionWindow.axaml.cs) — đã có comment tham chiếu chéo.

Việc cần làm: Nâng ShellQuote → public; tách helper sudo-stdin (build lệnh + feed password 1 dòng/1 sudo) vào CcuClient; 2 window CcuUI gọi helper chung.

Lý do hoãn: Refactor đụng 3 file ngay trước push làm tăng rủi ro regression cho code vừa review PASS.

Effort ước tính: ~2h (WF-REFACTOR nhỏ). Ưu tiên: P3.

Trạng thái: ⬜ Mở

### TD-2 — `MessageCodec.EncodeFrameJpeg` alloc `new byte[24+jpeg.Length]` mỗi frame

Nguồn: Q3 tồn đọng — Tech Lead review Bước 4.1 (2026-07-26)

Hiện trạng: Phía capture/encode ZcuAgent đã buffer-reuse (fix Q3), nhưng EncodeFrameJpeg (CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs) vẫn alloc 1 mảng mỗi frame (1080p/15fps ≈ 15 alloc/s cỡ frame).

Việc cần làm: Đổi API codec + WriteMessageAsync sang ownership ArrayPool (rent/return xuyên async boundary) — thay đổi signature protocol codec, cần round-trip test đi kèm.

Lý do hoãn: Vượt scope review; mức alloc hiện tại không phải hot-spot nghiêm trọng (đã có buffer reuse ở capture+encode).

Effort ước tính: ~4h (đổi API + test). Ưu tiên: P3.

Trạng thái: ⬜ Mở

## Ghi chú liên quan (không phải tech-debt, cần user quyết)

1.	`ZcuAgent/appsettings.json` vẫn còn "AllowedClientIPs": ["0.0.0.0/0"] + token placeholder (hook config-protection chặn sửa). Code đã phòng thủ đủ (fail-fast token, deny-all khi rỗng, warning khi 0.0.0.0/0). Chờ user quyết: sửa thành []/CIDR nội bộ, hoặc chấp nhận vì là file mẫu (installer ghi đè khi deploy).

2.	Caveat `KIOSK_SUDO_PASS`: CcuUI đã bỏ env này (S3); user chạy TAY script kiosk qua RemoteCommandWindow → _sudo() fallback sudo thường (có thể hỏi TTY). Luồng chính qua KioskDeployService không ảnh hưởng.

3.	Thiếu test: cả 3 project không có unit/integration test — khuyến nghị bổ sung round-trip codec test + reconnect leak test trước các thay đổi protocol tiếp theo (đặc biệt TD-2).

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Cập nhật | Người |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------- |
| 2026-07-26 | Tạo file — ghi TD-1, TD-2 từ quyết định Tech Lead Bước 4.1 | Senior Developer (Bước 5.1) |