task: user-manual-ccu-zcu

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26 17:52

status: planning

workflow: WF-DOCS

priority: P2

# PLAN MASTER: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (HDSD) toàn hệ thống CCU + ZCU — RemoteControlTool

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Log, artifact chi tiết) nằm ở steps/STEP-[N.M]-[tên].md tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

## Mô tả

Viết tài liệu HDSD cho TOÀN HỆ THỐNG remote control gồm 2 phần:

(a) ZCU: triển khai/cài đặt ZcuAgent trên máy Linux — gói .deb, systemd service, khóa SSH.

(b) CCU: thao tác người dùng trên app desktop IPGS.RemoteControl.CcuUI (Avalonia 12.1.0, net8.0, 18 cửa sổ/dialog + màn hình chính).

Screenshot BẮT BUỘC chụp từ app chạy thật (build Release trên máy này) — TUYỆT ĐỐI không dùng ảnh giả/placeholder. Trạng thái cần thiết bị ZCU thật/SSH mà không có → BLOCK bước đó, báo user, KHÔNG bịa ảnh.

## Nguồn yêu cầu

Yêu cầu gốc: User yêu cầu viết tài liệu HDSD cho toàn hệ thống CCU + ZCU (đã chốt phạm vi: cả triển khai ZcuAgent Linux lẫn thao tác app CcuUI; screenshot từ app thật).

Workflow: WF-DOCS — Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Agent chain: PRODUCT MANAGER (scope) → DOCUMENTATION WRITER (inventory → build/run → screenshot → viết → xuất DOCX/PDF)

## Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ⬜/🔄 PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent. Agent tự cập nhật step file riêng, commit+push, rồi cập nhật đúng 1 dòng status ở bảng dưới đây.

Agent thực thi chính: documentation-writer — PHẢI đọc .claude/agents/documentation-writer.md + .claude/commands/kztek-brand-info.md trước khi tạo file.

### Phase 0: Chốt scope & kiểm kê màn hình

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 0.1 | PM chốt scope tài liệu + đối tượng đọc + cấu trúc mục lục HDSD | product-manager | ✅ | steps/STEP-0.1-pm-scope.md | 2026-07-26 16:29 |
| 0.2 | Kiểm kê 100% màn hình CcuUI (Screen Inventory) + checklist screenshot + phân nhóm chụp | documentation-writer | ✅ | steps/STEP-0.2-screen-inventory.md | 2026-07-26 16:39 |

### Phase 1: Build & chạy app thật

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 1.1 | Build Release IPGS.RemoteControl.CcuUI, khởi động app, xác nhận chạy được (fail → BLOCK, báo user) | documentation-writer | ✅ | steps/STEP-1.1-build-run-ccuui.md | 2026-07-26 16:44 |

### Phase 2: Chụp screenshot theo nhóm màn hình (app thật)

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 2.1 | Nhóm Kết nối & Quản lý thiết bị: MainWindow, ConnectionEntryWindow, ComputerEditWindow, NetworkScanWindow, SessionPickerWindow, ConfirmDeleteDialog | documentation-writer | ✅ | steps/STEP-2.1-shots-connection.md | 2026-07-26 17:28 |
| 2.2 | Nhóm Remote & Điều khiển: RemoteScreenWindow, RemoteScreenControl, MultiRemoteWindow, RemoteCommandWindow, FileManagerWindow | documentation-writer | 🛑 | steps/STEP-2.2-shots-remote.md | - (4/28 ảnh — chờ ZCU online) |
| 2.3 | Nhóm Triển khai & Quản trị: ZcuSetupWizardWindow, KioskDeployWindow, RemoteAppInstallWindow, BulkActionWindow, CronJobWindow | documentation-writer | ⬜ | steps/STEP-2.3-shots-deploy.md | - |
| 2.4 | Nhóm Giám sát & Hệ thống: HealthMonitorWindow, SystemInventoryWindow, LicenseWindow (+ ảnh terminal ZCU nếu có thiết bị) | documentation-writer | ⬜ | steps/STEP-2.4-shots-monitor.md | - |

### Phase 3: Viết nội dung Markdown

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |

⚠️ [USER CHỐT 2026-07-26] ĐỔI THỨ TỰ: viết phần CCU TRƯỚC, ZCU sau. Trong MANUAL: Phần 1 = CCU (thao tác app), Phần 2 = ZCU (triển khai) — ngược với dự kiến ban đầu của plan/scope doc. Bước 3.2 chạy TRƯỚC 3.1.

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 3.2 | (chạy trước) Viết phần CCU: thao tác từng màn hình theo Screen Inventory, chèn ảnh đúng chỗ — trở thành Phần 1 của MANUAL | documentation-writer | ⬜ | steps/STEP-3.2-write-ccu.md | - |
| 3.1 | (chạy sau) Viết phần ZCU: cài đặt .deb, systemd service, khóa SSH, kiểm tra hoạt động — trở thành Phần 2 của MANUAL | documentation-writer | ⬜ | steps/STEP-3.1-write-zcu.md | - |

### Phase 4: Xuất & nghiệm thu

| # | Bước | Agent | Status | Step file | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ----------- | ----------------- |
| 4.1 | Xuất DOCX + PDF (scripts/md_to_docx_kztek.py), kiểm tra Definition of Done của documentation-writer | documentation-writer | ⬜ | steps/STEP-4.1-export-verify.md | - |

## Artifacts dự kiến (tổng)

[ ] docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.md

[ ] docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.docx

[ ] docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.pdf

[ ] docs/user-manuals/screenshots/*.png (đủ 100% màn hình theo Screen Inventory bước 0.2)

[ ] _workspace/ trung gian: 00_pm_docs-scope.md, 00_docwriter_screen-inventory.md (không commit)

## Blockers

🛑 [2026-07-26 17:52 — Bước 2.2] ZCU `192.168.1.4` vẫn OFFLINE dù user báo đã bật lại VM. Ping fail ~6 phút liên tục (Destination host unreachable); cổng 22/17600 đóng; quét cả subnet 192.168.1.1–254 không thấy máy nào mở 2 cổng này (loại trừ khả năng đổi IP DHCP). Nghi vấn: VM đang ở network mode NAT thay vì Bridged, hoặc VM chưa boot xong/treo. Cần user: kiểm tra VM (chế độ mạng Bridged, chạy ip a trong VM xác nhận IP) rồi yêu cầu chạy tiếp bước 2.2 — 24/28 ảnh nhóm 2.2 + 2 ảnh bù 2.1 + dữ liệu demo SSH đang chờ.

Rủi ro đã nhận diện:

1.	Một số màn hình/trạng thái (RemoteScreen đang stream, FileManager kết nối SFTP, HealthMonitor có dữ liệu, ZcuSetupWizard cài thật...) cần thiết bị ZCU thật hoặc kết nối SSH đang hoạt động. Nếu không có thiết bị → bước screenshot tương ứng ghi 🛑 BLOCK + báo user, KHÔNG bịa ảnh, KHÔNG dùng placeholder. Tài liệu vẫn viết phần text, đánh dấu vị trí ảnh chờ bổ sung.

2.	Build Release có thể fail do môi trường (SDK, dependency) → Phase 1 BLOCK và báo user, không tiếp tục Phase 2.

3.	Ảnh terminal Linux (cài .deb, systemctl status) cần máy Linux/ZCU thật — cùng chính sách BLOCK như trên.

## Quyết định / Ghi chú tổng

[USER DUYỆT 2026-07-26] Plan được duyệt, chạy liên tục các bước (không dừng chờ OK giữa từng bước).

[USER CHỐT 2026-07-26] Scope BAO GỒM cả KeyGen (quy trình sinh khóa) và LicenseWindow — không loại trừ. Bước 0.1 không cần đề xuất lại vấn đề này.

[USER CHỐT 2026-07-26] 1 file duy nhất docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.md. KHÔNG tách 2 file.

[USER ĐỔI Ý 2026-07-26 — ưu tiên cao hơn mọi ghi chú cũ] Thứ tự trong MANUAL: Phần 1 = CCU (thao tác app), Phần 2 = ZCU (triển khai). Viết CCU trước, ZCU sau → chạy STEP-3.2 trước STEP-3.1. Mục lục 16 chương ở _workspace/00_pm_docs-scope.md phải đánh số lại theo thứ tự mới khi viết.

[USER 2026-07-26] Máy ảo ZCU 192.168.1.4 đã được bật lại sau bước 2.1 → bước 2.2 kiểm tra kết nối lại và chụp bù network-scan-results.png + chụp lại connection-entry-default.png (P01 online).

[USER CUNG CẤP 2026-07-26] Thiết bị ZCU thật cho Phase 2: host 192.168.1.4, user kztek. Credential đầy đủ (kèm mật khẩu) lưu tại `temp/user-manual-ccu-zcu/zcu-connection.md` — thư mục `temp/` đã gitignore, TUYỆT ĐỐI KHÔNG chép mật khẩu vào bất kỳ file nào dưới `docs/` hoặc `_workspace/`. Trong MANUAL phải dùng giá trị ví dụ giả (192.168.1.x, <user>), không ghi credential thật.

[USER CHỐT 2026-07-26 — Phase 2, trả lời 5 mục cần quyết ở `_workspace/00_docwriter_screen-inventory.md` §4]

✅ ĐƯỢC PHÉP chạy thật ZcuSetupWizard cài/cập nhật ZcuAgent lên 192.168.1.4 (giữ nguyên Token/Port hiện tại, chấp nhận restart agent) → chụp zcu-setup-wizard-installing/success, zcu-terminal-*.

🛑 KHÔNG được phép bấm Deploy thật ở KioskDeployWindow (đổi GNOME/autologin) → kiosk-deploy-log.png = BLOCK, mô tả bằng chữ.

🛑 KHÔNG được phép cài gói .deb thử qua RemoteAppInstall → ảnh trạng thái "cài thành công" = BLOCK, chỉ chụp tới bước chọn gói/xác nhận.

✅ LicenseWindow: mở bằng harness tạm trong `temp/` (project console nhỏ, KHÔNG commit, KHÔNG sửa code sản phẩm) để chụp ảnh thật. license-success vẫn BLOCK nếu không sinh được key hợp lệ.

Phạm vi + screenshot từ app thật đã được user chốt trước khi tạo plan — không hỏi lại.

Phase 2 chia 4 bước theo cụm chức năng để mỗi session subagent không quá lớn (§16.5).

Documentation Writer PHẢI đọc .claude/commands/kztek-brand-info.md trước khi tạo bất kỳ file tài liệu nào (điều kiện WF-DOCS).

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Cập nhật | Agent |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------- |
| 2026-07-26 | Plan tạo mới | task-planner |
| 2026-07-26 | User duyệt plan; chốt 4 quyết định (chạy liên tục, KeyGen+License trong scope, 1 file gộp, có thiết bị ZCU thật cho Phase 2); Bước 0.1 → In Progress | Dispatcher |
| 2026-07-26 | Bước 0.1 ✅ — scope + mục lục 16 chương tại _workspace/00_pm_docs-scope.md; ghi nhận MainWindow ≡ ConnectionEntryWindow (18 view duy nhất) | product-manager |
| 2026-07-26 | Bước 0.2 ✅ — Screen Inventory 18/18 view + checklist 79 ảnh (2.1=16, 2.2=28, 2.3=20, 2.4=15) tại _workspace/00_docwriter_screen-inventory.md; điều chỉnh: ConfirmDeleteDialog + SystemInventoryWindow chụp trong bước 2.2; LicenseWindow không có entry point UI → cần harness dev tạm; 5 mục cần quyết định trước Phase 2 (mục 4 inventory) | documentation-writer |
| 2026-07-26 | Bước 1.1 ✅ — Build Release CcuUI 0 error; app chạy thật từ exe Release (PID 17180, để nguyên cho Phase 2); script chụp temp/user-manual-ccu-zcu/capture-window.ps1 (PrintWindow + PW_RENDERFULLCONTENT — không bị cửa sổ khác che); kiểm chứng bằng ảnh thật screenshots/connection-entry-default.png (1216×799) | documentation-writer |
| 2026-07-26 | Bước 2.2 🛑 BLOCKED — ZCU 192.168.1.4 vẫn offline (ping+cổng 22/17600 fail ~6 phút, quét subnet không thấy); chụp được 4/28 ảnh không cần ZCU (remote-screen-connecting/-ssh-help/-faulted, multi-remote-empty — verify bằng Read); 2 ảnh bù 2.1 (network-scan-results, connection-entry-default P01 online) CHƯA chụp được — cùng chờ ZCU; tool mới temp/user-manual-ccu-zcu/actions-22.ps1 (double-click item mở RemoteScreen) | documentation-writer |
| 2026-07-26 | Bước 2.1 ✅ — 15/16 ảnh nhóm Kết nối & Quản lý thiết bị (verify từng ảnh bằng Read); 🛑 thiếu network-scan-results + ⚠️ connection-entry-default chụp bản P01-offline (ZCU 192.168.1.4 không mở cổng 22/17600 — cần user kiểm tra thiết bị trước bước 2.2); dữ liệu mẫu P01/P02/P03 giữ trong store, backup store thật tại temp/user-manual-ccu-zcu/profiles.backup.json (khôi phục ở 4.1) | documentation-writer |

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped

Cách đọc nhanh: đọc MASTER trước → nếu cần chi tiết bước cụ thể mới mở step file tương ứng.